Documento de Planejamento e Acompanhamento

Histórico de revisão

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Versão | Descrição | Autor |
| 13/05/2016 | 0.2 | Listas de riscos | Lorena Zambaldi |
| 13/05/2016 | 0.3 | Formulário de informação de risco | Lorena Zambaldi |

Lista de Riscos

ID – LR1

Descrição: A média da instituição educacional não for mais 6.

ID – LR2

Descrição: O professor passar a ter mais de 2 notas por aluno.

ID – LR3

Descrição: O professor calcular a média por outros cálculos matemáticos.

Formulário de informação de risco

ID – LR1

Data – 11/05/2016

Probabilidade - 40%

Impacto – Média

Descrição - A média da instituição educacional não for mais 6.

Mitigação – O programa é flexível para alterações

Plano de contingencia – Alteração direta no programa

Status – Controlado

Autor – Lorena Zambaldi

ID – LR2

Data – 11/05/2016

Probabilidade - 60%

Impacto – Alto

Descrição - O professor passar a ter mais de 2 notas por aluno.

Mitigação – Acréscimo de mais um campo para nota e reajuste dos cálculos.

Plano de contingencia – Alteração direta no programa

Status – Controlado

Autor – Lorena Zambaldi

ID – LR3

Data – 11/05/2016

Probabilidade - 50%

Impacto – Alto

Descrição - O professor calcular a média por outros cálculos matemáticos.

Mitigação – Mudança dos cálculos que o sistema realiza.

Plano de contingencia – Alteração direta no programa

Status – Controlado

Autor – Lorena Zambaldi