Unicamp - Universidade Estadual de Campinas

FT – Faculdade de Tecnologia

Documento de Planejamento e Acompanhamento

Sistema de Cálculo de Média – S.C.M.

Engenharia de Software II

Lorena Ozório Zambaldi

Limeira, maio de 2016

Histórico de revisão

| Data | Versão | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/05/2016 | 0.2 | Lorena Zambaldi | Listas de riscos |
| 13/05/2016 | 0.3 | Lorena Zambaldi | Formulário de informação de risco |
| 18/05/2016 | 0.4 | Lorena Zambaldi | Capa e cálculo de ponto de função |
| 25/05/2016 | 0.5 | Lorena Zambaldi | Formatação final e gráficos do project |

Sumário

Ponto de função	4

Fator de ajuste	4

Calculo do ponto de função	4

Esforço, custo e prazo	5

Diagrama de Gantt de Controle	5

Diagrama de Rede	6

Lista de Riscos	7

Formulário de informação de risco	7

# Ponto de função

| Domínio de informação | Contagem | Simples | Médio | Complexo | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entradas externas | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| Saídas externas | 4 | 4 | 5 | 7 | 20 |
| Consultas externas | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| Arquivos Lógicos Internos | 0 | 7 | 10 | 15 | 0 |
| Arquivos Externo Internos | 0 | 5 | 7 | 10 | 0 |
| TOTAL 24 |  |  |  |  |  |

# Fator de ajuste

| Perguntas | Repostas |
| --- | --- |
| - O sistema requer salvamento e recuperação confiáveis | 0 |
| - O sistema requer salvamento e recuperação confiáveis | 0 |
| - São necessários comunicações de dados especializadas | 0 |
| - Há funções de processamento distribuído | 0 |
| - O sistema rodara em ambiente operacional existente e intensamente utilizado | 3 |
| - O desempenho é critico | 0 |
| - O sistema requer entrada de dados online | 0 |
| - A entrada de dos online requer múltiplas telas ou operações | 0 |
| - Os arquivos lógicos internos são atualizados online | 0 |
| - As entradas, saída e consultas são complexas | 0 |
| - O processamento interno é complexo | 4 |
| - O código é projetado para ser reutilizável | 4 |
| - A instalação está incluída no projeto | 4 |
| - O sistema é projetado para múltiplas instalações em diferentes organizações | 2 |

# Calculo do ponto de função

4 saídas x 5 = 20

1 entrada x 4 = 4

Total = 24

Fator de ajuste = 17

FP = 24 * [0,65 + 0,01 * (17)] = 19,6

# Esforço, custo e prazo

| Esforço | 10 PF/Mês |
| --- | --- |
| Prazo | 2 meses |
| Custo | 9,366 |

Custo com base no salário do analista de sistema pela revista exame (média de 4.683,65)

# Diagrama de Gantt de Controle

# Diagrama de Rede

# Lista de Riscos

ID – LR1

Descrição: A média da instituição educacional não for mais 6.

ID – LR2

Descrição: O professor passar a ter mais de 2 notas por aluno.

ID – LR3

Descrição: O professor calcular a média por outros cálculos matemáticos.

# Formulário de informação de risco

ID – LR1

Data – 11/05/2016

Probabilidade -  40%

Impacto – Média

Descrição - A média da instituição educacional não for mais 6.

Mitigação – O programa é flexível para alterações

Plano de contingencia – Alteração direta no programa

Status – Controlado

Autor – Lorena Zambaldi

ID – LR2

Data – 11/05/2016

Probabilidade -  60%

Impacto – Alto

Descrição - O professor passar a ter mais de 2 notas por aluno.

Mitigação – Acréscimo de mais um campo para nota e reajuste dos cálculos.

Plano de contingencia – Alteração direta no programa

Status – Controlado

Autor – Lorena Zambaldi

ID – LR3

Data – 11/05/2016

Probabilidade -  50%

Impacto – Alto

Descrição - O professor calcular a média por outros cálculos matemáticos.

Mitigação – Mudança dos cálculos que o sistema realiza.

Plano de contingencia – Alteração direta no programa

Status – Controlado

Autor – Lorena Zambaldi